

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.01.2017г. № 13

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Абалаковского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития водоснабжения и водоотведения на территорииАбалаковского сельсовета администрация Абалаковского сельсоветаЕнисейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Абалаковского сельсовета.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Абалаковского сельского совета и вступает в силу с момента опубликования в местном печатном издании «Вестник Абалаково» Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

ГлаваАбалаковского сельсовета    А.В.Тулупов

Утверждено

 постановлением администрации

Абалаковского сельсовета 31.01.2017г №13

Техническое задание

 на разработку инвестиционной программы Абалаковского сельсовета по развитию водоснабжения на период 2017-2023 годы.

Основанием для разработки инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» по развитию водоснабжения на территории Абалаковского сельсоветаЕнисейского района Красноярского края (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Концессионное соглашение, заключенное между муниципальным образованием Енисейский район Красноярского края и Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» от 18.03.2013 № 01-2012.

1.Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы:

Цели:

* ПСД на реконструкцию котельной с. Абалаково, ул. Лесная, 10, ГВС;
* ПСД на реконструкцию сетей ГВС с. Абалаково;
* Реконструкция напорной канализации с. Абалаково, ул. Нефтяников,14, КНС ул. Новая, 2.
* Реконструкция сети ГВС ДУ219 400м.

Задачи:

1. Обеспечение качественного горячего водоснабжения и исключение подачи воды на нужды ГВС из системы отопления, протяженность 3810км, 2 трубы диаметром 100
2. Безаварийное использование сети канализации.
3. Обеспечение качественной услугой населения.
4. Обеспечение качественных услуг отопления.

2.Основные  требования к инвестиционной программе

2.1 Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегион РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону Российской Федерации от 07 .12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлению  Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2017 по 2023 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СНиП,СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СНиП.

3. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный, эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (месторасположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

4) сроки  реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

6) оценка  эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг.

4.Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Основные мероприятия инвестиционной программы

Основными мероприятиями инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» являются:

1. ПСД на реконструкцию котельной с. Абалаково, ул. Лесная, 10, ГВС;
2. ПСД на реконструкцию сетей ГВС с. Абалаково;
3. Реконструкция напорной канализации с. Абалаково, ул. Нефтяников,14, КНС ул. Новая, 2.
4. Реконструкция сети ГВС ДУ219 400м.

6.Порядок и форма представления, рассмотрения

и утверждения Инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы должен быть представлен в Администрацию Абалаковского сельсоветана магнитном и бумажном носителях не позднее 90 дней со дня утверждения настоящего технического задания.

ООО «Енисейэнергоком» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1)письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы; сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3)  справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

5) производственную программу ООО «Енисейэнергоком», утвержденную в установленном порядке;

6) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация ООО «Енисейэнергоком» обязана представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Енисейэнергоком»дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных, расчетов, предлагаемых таблиц:

1) Приложение № 1.Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы.

2)Приложение № 2. Целевые  показатели  надежности и качества   системы водоснабжения и водоотведения ООО «Енисейэнергоком» 2017 - 2023 гг.

Приложение № 1

Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы:

1. Схема водоснабжения Абалаковского сельсовета.
2. Инженерно-техническая  и  эксплуатационная  документация  по системе водоснабжения  Абалаковского сельсовета.
3. Генеральный план сельского поселения Абалаковского сельсовета.

Приложение № 2

Целевые  показатели  надежности и качества  системы водоснабжения и водоотведения

ООО «Енисейэнергоком» 2017 - 2023гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г |  2022 г |  2023 г |
| 1. | Качество питьевой воды |  |  |
| 1.2. | *Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-ленным требованиям,  в %* | - микробиологическим, не более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - физикохимических, не более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | *Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,  в %* | - микробиологическим, не более | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| - физикохимических, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |
| 2.1. | *Количество аварий на 1 км водопроводных сетей, не более* | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |