

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Абалаково

19.02.2018г. № 07-п

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории Абалаковского сельсовета**

В соответствии с подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Абалаковского сельсовета Енисейского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории Абалаковского сельсовета согласно приложения №1.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Вестник Абалаково» и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района.

Глава сельсовета А.В. Тулупов

 Утверждена

Постановлением Администрации

Абалаковского сельсовета

№07-п от19.02.2018г.

 **Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды»**

**Абалаковского сельсовета на 2018-2022**

1. **Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края |
| УчастникиПрограммы | Администрация села Абалаково Енисейского района Красноярского края, Управляющие компании, жители села |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населенияАбалаковского сельсовета. |
| ЗадачиПрограммы  | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Показатели Программы | **Дворовые территории многоквартирных домов**1. Количество многоквартирных домов Абалаковского сельсовета;
2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Абалаковского сельсовета;
3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[1]](#footnote-1) Абалаковского сельсовета;

(с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками) (минимальный перечень);1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[2]](#footnote-2) Абалаковского сельсовета;

(с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства) (дополнительный перечень);1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов Абалаковского сельсовета;
2. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов Абалаковского сельсовета;
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);
4. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации;
5. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие);
6. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики)

**Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[3]](#footnote-3) (общественные территории)**1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего (парки, скверы, площади и т.д.);
2. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего (парки, скверы, площади и т.д.);
3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего (парки, скверы, площади и т.д.);
4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Абалаковского сельсовета;
5. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики);
6. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики)
7. Иные показатели по усмотрению муниципального образования.
 |
| Срокреализации Программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[4]](#footnote-4)  | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — тыс. руб,краевой бюджет — тыс. руб,местный бюджет — тыс. руб. Иные источники — тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Абалаковского сельсовета. |

1. **Приоритеты политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

**Принцип 1.** Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

**Принцип 2.** Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

**Принцип 3.** Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

 При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

**Принцип 4.** Создание общественного пространства[[5]](#footnote-5). По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

**Принцип 5.** Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

**Принцип 6.** Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

**Принцип 7.** Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

**Принцип 8.** Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

1. **Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства[[6]](#footnote-6)**

3.1. Общая характеристика

3.2. Численность 1567 чел. в том числе по возрасту[[7]](#footnote-7):

 от 1 года до 6 лет – 90 чел

 до 14 лет – 300 чел

 от 15 лет до 24 лет – 350 чел

 от 30 лет до 40 лет – 179 чел

 от 40 лет до 55 лет – 200 чел

 от 55 лет и старше – 448 чел

3.3. Стратегия социально – экономического развития: утверждена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)

3.4. Генеральный план: утвержден 19.09.2013г №176.

3.5. Правила землепользования: утверждены 2012г.

3.6. Правила благоустройства: утверждены 30.08.2017г №70

3.2 **Таблица показателей оценки состояние сферы благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов[[9]](#footnote-9)
 | ед. | 8 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 | ед. | 7 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[10]](#footnote-10) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
 | ед. | 8  |
| м² | 26,315 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[11]](#footnote-11) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень)
 | ед. | 6 |
| м² | 21,305 |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед |  |
| м² |  |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
 | ед | 7 |
| м² | 24,140 |
| % |  |
| 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения)
 | % | 40 |
| 1. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации.
 | % | 100 |
| 1. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)
 | ед, м² | 38,739 |
| 1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики)
 | ед |  |
| 1. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (при наличии такой практики)
 | ед | 20 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[12]](#footnote-12)****(общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них:
 | ед | 4 |
| кв.м | 8,855 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  | 4/8,855 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них:
 | ед | 1 |
| кв.м | 399 |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  | 1/399 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,

из них: | ед | 3 |
| кв.м | 8,456 |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная  | ед/кв.м |  |
| иные |  | 3/8,456 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
 | кв.м |  |
| 1. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики)
 | ед |  |
| 1. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики)
 | ед | 20 |
| 1. Иные показатели по усмотрению муниципального образования
 |  |  |

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

4.1 **Цель программы:** повышение уровня благоустройства территорий создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населенияАбалаковского сельсовета.

4.2. **Задачи программы:**

-Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

-Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

1. **Ожидаемые результаты Программы**

5.1. Повышение уровня благоустройства территории Абалаковского сельсовета;

5.2. Активация деятельности административной комиссии;

5.3.Выявление реальных потребностей различных групп населения;

5.4. Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

1. **Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**6.1**. **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования**

**Мероприятия 1. Утверждение Правил благоустройства и содержания территории сельсоветов**

Правила благоустройства и содержания территорий сельсоветов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены[[13]](#footnote-13) решением Абалаковского сельского Совета депутатов от 30.08.2017г №70 на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства и содержания территории сельсоветов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в здании культурного центра с.Абалаково[[14]](#footnote-14) в период с 14 часов 10 минут по 15 часов 00 минут..

В публичных слушаниях приняли участие 28 чел., что составляет \_\_\_\_% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятия 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.

Мероприятия 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которыми, можно пользоваться.

Мероприятия 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[15]](#footnote-15) «О внесении изменений в состав лиц административной комиссии Абалаковского сельсовета» от 01.12.2016г №47 .

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее[[16]](#footnote-16).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Мероприятия 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Иные мероприятия по обеспечению формирования единого облика муниципального образования, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить перечень мероприятий, если это необходимо на их взгляд.

* 1. **. Задача 2 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории**

**Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сформирован ранжированный адресный перечень согласно приложению №2 всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 6 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017г №415-п.

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 10.07.2017г № 70 «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 30.08.2017г № 70 - по результатам публичных слушаний.

Мероприятие 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния.

Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

По форме согласно приложению №6 к программе

Мероприятия 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий.

Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве.

Мероприятия 2.1.3. Оказания содействия инициативным жителям в проведении собрания собственников помещений в порядке установленном ст.44-49 Жилищного кодекса.

Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу».

Протоколы собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу

Мероприятия 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства

Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам.

1 этап – 5%

2 этап – 20%

3 этап – 30%

Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Иные мероприятия по обеспечению создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территории, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**Мероприятия 2.2. Благоустройство общественных пространств.**

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень (приложение №8) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 9 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017г №415-п.

Состояние благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан постановлением главы муниципального образования от 10.07.2017г № 70 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Мероприятия 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния по графику.

Паспорт общественного пространства по форме согласно приложения№7 к Программе.

1 этап – 20%

2 этап – 30%

3 этап – 50%

Мероприятия 2.2.2 Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общественного пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой территории общего пользовании.

Иные мероприятия по благоустройство общественных пространств, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**Мероприятия 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.**

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе.

Мероприятия 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.3.2. Заключение соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании).

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Иные мероприятия по благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**Мероприятия 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения.**

Мероприятия 2.4.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков по форме согласно приложению №9 к Программе.

Мероприятия 2.4.3. Заключение соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образован ии правил благоустройства по результатам проведения инвентаризации.

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Мероприятия 2.4.4. Ремонт централизованной системы холодного водоснабжения в с.Абалаково производится в рамках тарифного регулирования в рамках производственной программы утверждена приказом Региональной Энергетической Комиссией Красноярского края № 180-в от 22.10.2015 г. "Об утверждении производственной программы для ООО "Енисейская энергетическая компания" (Енисейский район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) (Приложение№1).

Иные мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

**6.3**. **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.**

Мероприятия 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территорий общего пользования для благоустройства.

Выявления реальных потребностей различных групп населения.

Мероприятия 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

Мероприятия 3.3. Привлечение жителей к посадке зеленных насаждений; уборке несанкционированных свалок и т.д.

Проведение субботников не менее 2-ух, ежегодно, а также привлечение к мероприятиям не менее 5% населения от общего количества жителей, ежегодно.

Иные мероприятия по повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, Администрация Абалаковского сельсовета может дополнить, если это необходимо на их взгляд.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий**

**7.1. Общие положения**

7.1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации» и Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 114 в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской (сельской) среды Абалаковского сельсовета.

7.1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

**7.2. Разработка дизайн-проектов**

7.2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

7.2.2. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками),

7.2.3. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка,

- фотофиксация и описание существующих объектов,

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

7.2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

7.2.5. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

**7.3. Обсуждение дизайн-проектов**

7.3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территорий сельсовета и утвержденных решением Совета депутатов Абалаковского сельсовета от 30.08.2017г №70,

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

7.3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

7.3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией Абалаковского сельсовета и размещается на официальном информационно-печатном издании или сайте Администрации Абалаковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для обсуждения жителями города.

7.3.4. Жители Абалаковского сельсовета могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению.

7.3.5. Обращения принимаются Администрацией Абалаковского сельсовета в установленное время на адрес Абалаковского сельсовета.

7.3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

7.3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном информационно-печатном издании или на сайте Администрации Абалаковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

7.3.8. По окончании принятия обращений, общественная комиссия по развитию городской (сельской) среды готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

7.3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает общественная комиссия по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации Абалаковского сельсовета от 10.07.2017г № 70 «Об утверждении порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды».

**7.4. Согласование и утверждение дизайн-проектов**

7.4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

7.4.2. Согласование дизайн-проект благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения учитывая заключение общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды осуществляется Администрацией Абалаковского сельсовета.

7.4.3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой администрации Абалаковского сельсовета.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

8.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

8.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

1. **Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

9.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

9.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется пополнение информации о ходе реализации Программы: на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

9.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

9.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Абалаковского сельсовета.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%5C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%AB%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8286.doc#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.1. | 1098 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.2. | 1037 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.3. | 1106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.4. | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.5. | 533,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.6. | 744,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Абалаково Ул.Нефтяников, д.1А. | 752,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Абалаково Ул.Северная, д.9А. | 537 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:<\*> Виды трудового участия: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Абалаковского сельсовета, Красноярского края, Енисейского района, с.Абалаково | село | Село Абалаково | Красноярский край, Енисейский район, село Абалаково, ул.Заречная, 1А. | Детская спортивная площадка |  | 24:12:0370112:63 | 9 241 кв. м | нет | да | да | нет | нет |
| 2. | Администрация Абалаковского сельсовета, Красноярского края, Енисейского района, с.Абалаково | село | Село Абалаково | Красноярский край, Енисейский район, село Абалаково, ул.Нефтяников, 1А. | Детская площадка |  | Не состоит на кад. учете | 3500 кв.м | да | нет | да | нет | да |
|  | Администрация Абалаковского сельсовета, Красноярского края, Енисейского района, с.Абалаково | село | Село Абалаково | Красноярский край, Енисейский район, село Абалаково, ул.Заречная, 20А. | Детская площадка |  |  | 399 кв.м | нет | нет | да | нет | нет |
|  | Администрация Абалаковского сельсовета, Красноярского края, Енисейского района, с.Абалаково | село | Село Абалаково | Красноярский край, Енисейский район, село Абалаково, ул.Молодежная, 2А. | "Памятник павшим воинам в 1941-1945 гг." |  | 24:12:0370104:199 | 229 кв. м | нет | нет | нет | нет | нет |

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения о территории благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

1. **Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения о территории благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории  |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\*  |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

1. **Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части(требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.Заречная,30А. | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370112:1 | 499 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
| 2… | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.Заречная,30Б. | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370112:82 | 499 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 2 б. | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370103:24 | 385 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, 6 В. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:152 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул.ул. Нефтяников, 6 "З". | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:168 | 100 кв. м | да | нет | нет | нет | нет |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 6 Г. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:151 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 6 Д. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:150 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. ул. Нефтянников, 6 "И". | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:181 | 100 кв. м | нет | нет | нет | нет | нет |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 6К. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:211 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 6Е. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370103:153 | 100 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Советская, д. 36. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370105:9 | 548 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Советская, 36А. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370105:14 | 100 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Советская, 36В. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370105:15 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Советская, 36Г. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370105:17 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Советская, 36Д. | павильон с целью ведения торговой деятельности |  | 24:12:0370105:16 | 100 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Заречная, 3а. | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370110:1 | 739 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, д. Усть-Тунгуска, ул .Центральная, 31. | нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370302:164 | 450 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул Лесная 2б . | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370103:124 | 225 кв. м | нет | нет | нет | нет | нет |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 1б . | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370103:2 | 784 кв. м | да | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 1Д . | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370103:133 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |
|  | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, | Красноярский край, Енисейский район, с.Абалаково, ул. Нефтяников, 1б. | Нежилое здание, магазин. |  | 24:12:0370103:9 | 100 кв. м | нет | да | нет | нет | да |  |

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Паспорт дворовой территории**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

|  |
| --- |
| Общие сведения о территории благоустройства |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |

|  |
| --- |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |
| --- |
| Сведения о дворовой территории |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначениезданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |
| --- |
| Характеристики благоустройства |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

Абалаковский сельсовет

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**Абалаковский сельсовет**

(наименование муниципального образования)

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава Абалаковского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

1. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-2)
3. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-5)
6. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-6)
7. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-7)
8. По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое описание основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. [↑](#footnote-ref-8)
9. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-9)
10. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-10)
11. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-11)
12. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-12)
13. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-13)
14. Указать где проходили публичные слушания (адрес, место). [↑](#footnote-ref-14)
15. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-15)
16. Привести данные о результатах работы комиссии. [↑](#footnote-ref-16)